Session 7 : Le traitement des achats

Les ordres d’achats suggérés

Dans l’écran ci-dessus, aucun ordre d’achat n’est lancé pour le bois 010 car la quantité en stock est suffisante pour répondre à la demande des clients. En effet, nous avons besoin de 5 planches de bois 010 pour répondre à la demande alors que nous en avons 10 en stock (suite à l’inventaire).

Les seuls ordres d’achats sont pour les taquets, les linteaux et le bois 002

Par exemple pour les taquets, nous voyons qu’il nous en faut 320 pour répondre à la demande en armoire 100 et 280 pour l’armoire 200. Cependant, nous en avons 200 en stock, d’où une commande de 400 taquets métalliques

Dans cet écran, nous avons tous les ordres d’achats que le service Achats doivent réaliser. Pour cela, il dispose du code fournisseur, de la date de commande et de la date du besoin ainsi que de la quantité à commander afin de répondre aux demandes clients

Passation de commande fournisseur

Réception de la commande

Le mouvement des stock peut être visualiser de deux manières différentes :

Un tableau dans lequel nous avons les mouvements de stocks et toutes les informations nécessaires les concernant (date d’entrées, numéro de commandes, quantité entrée, taille du stocks, code fournisseur…)

Un graphique qui nous donne visuellement les mouvements de stocks grâce à un code couleur (vert :sortie de stock, bleu : entrée de stock, rouge : taille du stock). Cet écran nous donne cependant moins d’informations que l’écran précédent.

Explication des mouvements :

Afin de répondre aux demandes clients, nous avons besoin de commander du bois002. Nous en avions 20 planches suite à l’inventaire du 03/01/2000. Cependant, nous avons rentré 11 planches à la date du 14/01/2000 pour pouvoir produire toutes les armoires 100 et 200.

Mouvements d'entrée

• ES Entrée simple

• EC Entrée sur commande fournisseur

• ED Entrée en disponible(entrée sur OF d'un article fabriqué)

• ER Entrée en réservation (lancement)

• ET Entrée sur transfert entrepôt

Mouvements de sortie

• SE Sortie sur transfert entrepôt

• SC Sortie sur commande client

• SD Sortie du disponible (lancement)

• SR Sortie de réservation(sortie sur OF des composants)

• SS Sortie simple

• SX Sortie exceptionnelle(sortie hors réservation sur OF)

Mouvements d'inventaire

• IN mouvement d'inventaire(en positif ou en négatif) • RS Reprise de stock(après clôture) )

Session 8 Ordonnancement

Affermissement des OF suggérés

Q8-1 Notion d’affermissement

L’affermissement est la confirmation des OF ou des OA pour qu’ils ne soient plus seulement suggérés par le système mais planifier. Cette affermissement est essentielle car c’est la décision de passer à l’action soit de commander, soit de fabriquer

Q8-2Les ordres de fabrication

La liste des OF fermes donne la liste de tous les OF qui seront lancés en fabrication. On peut faire un filtre pour les classer par date de besoin. Ce tri nous permet de déterminer rapidement quels sont les OF que nous devons lancés en premier. Dans le cas ci-dessus, nous devons produire d’abord la référence PLET100. On remarque également que nous terminons par la production des ensembles ARM100 et ARM200 avec un besoin qui correspond à la commande client.

Cet écran nous renseigne également sur les gammes opératoires utilisés, la quantité à produire ainsi que sur la date de lancement de la fabrication. On remarque dans ce cas, que la première commande a une date de lancement antérieure à la date à laquelle nous sommes (le 14/01/2000). Cependant, cette date correspond à la date de début au plus tôt ce qui nous laisse une marge pour la production du PLET100. La date importante est celle du besoin que l’on doit respecter pour que la production ne prenne pas de retard.

Q8-3 Information sur les OF

Les dates de besoins ont été calculés à partir de l’arborescence du produit final et de sa gamme. En effet, pour chaque sous-ensemble, nous avons défini des gammes opératoires avec des temps de production unitaire ainsi qu’un délai de fabrication pour un lot. Ce délai a été déterminé par expérience de l’entreprise, c’est à dire que les lots lancés en fabrication varient peu d’où un délai de fabrication. Les dates de besoin sont calculés avec un jalonnement au plus tôt et un jalonnement au plus tard. Lorsque ces deux dates sont calculés, nous pouvons lancés la production du sous-ensemble soit au plus tôt, soit au plus tard.

Dans l’exemple du PANLAT, on voit sur le Gantt deux parties :

- Une fabrication au plus tôt qui débute le 18/01/2000

- Une fabrication au plus tard qui se termine le 20/01/2000

La durée de fabrication a été déterminé préalablement dans la gamme opératoire (temps de transfert + temps de réglage machine + temps pour produire une unité x le nombre d’unités). Cette durée nous permet d’avoir la fin au plus tôt le 18/01/2000 et un début au plus tard le 20/01/2000.

Q8-4 Les charges et équilibrages

Le jalonnement et les calculs de charges des ordres de fabrication générés par le calcul des besoins constituent qu’une analyse partielle des délais de fabrication et des charges qui sont réellement observés au jour le jour. En effet, dans notre cas, nous faisons des prévisions quant aux charges que nous aurons sur nos machines dans la semaine suivante. Cependant, nous ne sommes pas à l’abri d’un imprévu comme un panne machine qui entraîne des retards de production… Les charges réellement seront différentes des charges calculés car les opérateurs travailleront également plus ou moins rapidement sur les postes de travail.

Concernant les écrans ci dessus, nous avons plusieurs possibilité :

- les temps en vert foncés sont les temps de réglages des machines

- les temps en vert clair sont les temps de production sur les machines ou sur les postes de travail.

On remarque par exemple que les postes d’assemblage ont une charge maximale les jours avant de répondre à la demande client. Cependant, si nous changeons le filtre, plus le filtre est grand, plus la capacité sur le poste diminue. En cas réel de production, les capacités de charges des postes ne varieraient pas autant car il y aurait constamment des armoires en production sur le poste d’assemblage.

Q8-5

L’impact d’une avance d’un OF est multiple :

- Il faut s’assurer que les composants pour pouvoir produire en avance sont bien présent en stock. Pour cela, il faudrait refaire un calcul de besoin afin d’avoir des OA si besoin.

- On réaliserait du stock, ce qui coûte de l’argent à l’entreprise. C’est pourquoi il faut produire au juste nécessaire afin de minimiser le stock

- Gagner du temps et libérer de la charge sur un poste de fabrication ou sur une machine.

Saisie des informations nécessaires à l’ordonnancement

L’ordonnancement d’un OF

Q8-6 Planning machines

Cet écran nous donne le planning des OF fermes que nous avons lancés sur quelles machines ils sont réalisés. Par exemple dans le cas ci-dessus, pour le profil, nous commençons la fabrication du profil sur le poste de découpe pour la mise à longueur des linteaux de bois puis sur le poste d’usinage pour faire la finition des découpe. Ce planning nous permet de voir au jour le jour les charges machines et sur quels postes de montage, l’OF a de l’influence.

L’ordonnancement de tous les OF

8-7 Planning des machines

Cet écran nous montre les OF lancés et leur ordonnancement. Chaque couleur correspondent à un OF et est repéré par son numéro (dans notre cas, l’OF0000003 a une couleur bordeau avec le chiffre 3). La surface colorée correspond à la durée de travail en question.

Si nous voulons plus de précision quant aux rapports des charges à la capacités mais également des précisions quant à l’utilisation des machines, nous nous référons aux écrans ci-dessous :

On observe le taux d’utilisation par rapport à la capacité de la machine et la répartition entre temps de travail et temps de réglage. On remarque également que les jours d’utilisation de la machine correspondent aux jours d’exécution des travaux vus dans l’écran précédent.

Ce graphique nous montre par rapport à la capacité de la machine, le temps de réglage, le temps de travail ainsi que sa disponibilité restante.

C’est le même graphique que précédemment mais dans une configuration différente. Dans ce cas, nous voyons aussi le temps de réglage, le temps de travail et le temps de disponibilité restant mais non cumulé cette fois-ci.

Q8-8 Retards et avances

On peut observer que nous n’avons pas de retard car les lots de fabrication et leur durée de réalisation est inférieure aux délais de production que nous avons prévu préalablement. Nous avons donc 2 OF avec deux jours d’avance, 5 OF avec une journée d’avance et les 3 dernières seront exécutés à temps.

L’avance des 7OF par rapport à la date de livraison produisent des en-cours donc des coûts supplémentaires (stockage…). En revanche, cette avance permet de ne pas charger les derniers jours de production avant la livraison.

Nous avons ici les données chiffrées, c’est à dire les dates de besoin et de fin planifiée pour chaque article ainsi que la marge en jour qui résulte de la programmation retenue.

Un retard serait signalé par une marge négative. La date de fin planifiée serait alors supérieur à la date de besoin et ceci impliquerait soit une réorganisation des OF en retard soit le besoin de rattraper le retard sur la planification des poste suivant, ou encore un découpage de cet OF afin d’avoir plusieurs lots de fabrication qui sont d’une durée inférieure au délai de fabrication.

Q8-9 Charges et équilibrage machines

Nous avons déjà expliciter les différentes options auparavant. Cependant, on remarque que l’exécution des travaux est décalé vers la droite du fait de l’option charge au plus tard.